РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

СУПОНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019г.  № 229
с. Супонево

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Содержание 
автомобильных дорог и благоустройство 
территории  муниципального образования 
«Супоневское сельское поселение
 Брянского района Брянской области» 
(2018 - 2020 годы)»  за 2018 год

В соответствии  с постановлением Супоневской сельской администрации от 12.03.2018 № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области», руководствуясь ст. 6 Постановления от 14 марта 2018года № 7

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)» за 2018 год согласно приложению.

         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Супоневской сельской администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Супоневской
сельской  администрации                                                           Рыбаков В.И.

Приложение 

к постановлению

Супоневской

сельской администрации

от 01.03.2019 № 229
Отчет о реализации муниципальной программы 

 «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, реализации основных мероприятий программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области»  была утверждена постановлением Супоневской сельской администрации 14.03.2018 № 7 и включает в себя следующие мероприятия:

0 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» (далее – Мероприятие 1);

0 2, 0 3 – «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (областной, местный бюджет)» (далее – Мероприятие 2,3);

0 4 – «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей»  (далее – 
Мероприятие 4);

0 5 – «Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений
муниципальной собственности» (далее – Мероприятие 5)
0 6  –  «Организация и обеспечение освещения улиц» (далее – Мероприятие 6);

0 7  –  «Озеленение территории» (далее – Мероприятие 7);

0 8  –  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)»       (далее – Мероприятие 8);

0 9  –  «Мероприятия по благоустройству» (далее – Мероприятие 9).   

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий для комфортного проживания граждан и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения на территории Супоневского сельского поселения; 
             Реализация программы осуществлялась путем заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
              В результате проведенных мероприятий за 2018 год для выполнения поставленных задач, были осуществлены следующие направления:

               - в сфере дорожной деятельности:
      для обеспечения выполнения переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства Супоневской сельской администрацией были осуществлены следующие работы, услуги и закупки  товаров:
        – произведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия с. Супонево, ул. Московская, ул. Свенская около 1000 м., для этих целей приобретено 30 м3 асфальтобетонной крошки;

        – по нанесению горизонтальной разметки на автомобильной дороге ул. Фрунзе –приобретены 34 дорожных знака, установлены 25 шт.;
        – в течение года производился ремонт навесного оборудования (лопаты) трактора, ремонт рамы грейдера, ремонт грейдера, с приобретением и заменой запасных частей к грейдеру и трактору МТЗ-82 (КПП, цилиндра, тормозных колодок, гидромотора);

        – производились работы в зимний период по очистке снега и посыпке против гололёдными концентратами автомобильных дорог общего пользования местного значения Супоневского сельского поселения  по  дорогам как с движением общественного транспорта (ул. Фрунзе, ул. Московская, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Комсомольская), так и прочим дорогам, в летний период  - грейдирование дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, засыпка ям, неровностей и выбоин щебнем, шлаком, песком  для этих целей приобретено – 16 т. концентрата, 1235 м3 шлакового отсева и щебня, 67 м3 песка; 
        – выполнена работа по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Московская от д.1 до д. 120, для включения ее в программу финансирования в перечень дорог на следующий за отчетным год;  
         –   были оказаны транспортные услуги по перевозке песка, асфальта-бетонной крошки с  карьера, базы на дороги для отсыпки следующих улиц и переулков Набережная, Островского, Тютчева, Тимоновская, Брынзова, Брянский, Ромашина и другие;

         – выполнена услуга строительного контроля за выполнением работ на объекте «Ремонт автомобильных дорог по  ул. Фокина, ул. Нагорная в  с. Супонево».  
      по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним, за счет межбюджетных трансфертов областного и местного бюджета муниципального района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (ПП «Автомобильные дороги Брянской области») произведен ремонт автомобильных дорог ул. Фокина, ул. Нагорная в с. Супонево, Брянского района, Брянской области протяженностью 2,217 км.
      уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей осуществлялась Супоневской сельской администрацией своевременно и в полном объеме;
      по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности выполнены работы, услуги по подготовке технических планов и постановки на учет по следующим автодорогам: ул. Чувиной, 1- й пер. Чувиной, 2-й пер. Чувиной, ул. Полевая, ул. Российская, ул. Островская, пер. Ромашина д. Антоновка, ул. Тимоновская – Свенская монастырь.

            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 10 801,1 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           материально-техническое обеспечение – 954,9 тыс. руб.;

           транспортные услуги – 618 тыс. руб.;  
            мероприятия по подготовке техпланов на автомобильные дороги – 135,2 тыс. руб.
           очистка дорог от снега – 367,1 тыс. руб.;
                - в сфере благоустройства: 
   по организации и обеспечению освещения улиц: Супоневской сельской администрацией в отчетном периоде собственными силами проводились работы по реконструкции уличного освещения, проводилась замена вышедших из строя светильников (по улицам Московская, Чувина, Мелиоратитвная, 1-я Урицкого, Свенская, 2-я Новозыбковская, Центральная и другие), перегоревших лампочек и ремонт фонарей, замена алюминиевых проводов на провода СИП, по 3–м улицам установлены таймеры регулировки освещения (ул. Центральная,, пер. Брянский, ул. Первомайская) для этих целей приобретены – лампы, светильники LED, провода СИП, кронштейны анкерные, зажимы, коробки распределительные и другие товары на  уличное освещение. Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования, еженедельный контроль и техническое обслуживание узлов учета наружного освещения установленных в КТПН, переустановка таймера времени. Выполнены услуги по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов потребления (ртутных ламп).
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 2 671,1 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           оплата за потребленную электроэнергию – 2 016,8 руб.;

           материально-техническое обеспечение – 304,9 тыс. руб.;

           монтаж светильников и проводов СИП, услуги энергетика – 166,1тыс. руб.
       по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ): проводились работы по вырубке кустарников, обрезке деревьев, спиливанию и сносу сухих и аварийных деревьев, как собственными силами, так и с заключением договоров подряда в районе Свенского монастыря, так же в течении всего отчетного периода осуществлялась очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкой поросли, вывоз собранного мусора и твердых отходов с территории кладбищ, был организован подвоз песка для облагораживания мест захоронений, очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок, организована доставка песка на кладбища. Произведено ограждение территории кладбища д. Курнявцево, выполнен демонтаж центральных ворот, произведено изготовление и монтаж новых ворот с калиткой на кладбище  д. Курнявцево, монтаж лестницы к кладбищу д. Курнявцево, для этих целей приобретены – труба профильная, профлист, саморезы. 
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 766,3 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           вывоз и передача на утилизацию ТБО – 235,9 руб.;

           стоимость ограждения кладбища в д. Курнявцево – 268,4 тыс. руб.;

           спил и уборка деревьев на территории кладбищ – 46 тыс. руб.
      по озеленению территорий и мероприятий по благоустройству: 
         – для поддержки санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства в течение года производилась уборка мусора и ТБО с обочин, газонов и остановочных комплексов, откос травы в летний период, очистка дорожек и остановочных комплексов от снега, льда и снежных накатов в зимний период, выполнена работа по откачке жидких бытовых отходов, производился вывоз крупногабаритных отходов (ликвидация стихийных свалок), обустроено ограждение из теса несанкционированной свалки по ул. Московская, произведен демонтаж старого и изготовление нового ограждения на месте сбора мусора у Свенского монастыря, осуществлялся вывоз бытовых отходов и мусора, образующихся при проведении субботников;
         – производились погрузочно- разгрузочные работы с привлечением автомобиля «КАМАЗ», для установки и разборки новогодней елки, привлечения автомобиля-вышки для спиливания деревьев и сучьев, разгрузочно-погрузочные работы спецтехникой по откачке сточных вод, услуга машины бетоносмесителя, для заливки пола на складе под архив;
         – выполнены работы по текущему ремонту нежилых помещений с установкой изделий из ПВХ (окон);

         – выполнены работы по монтажу лестницы к храму, изготовлению и монтажу ограждения 4-х детских площадок, лестниц, переходов, лестниц – переходов ул. Чкалова, с ул. Первомайской до пер. Ромашина, с пер. Ромашина на кладбище д. Курнявцево, установка и монтаж элементов на детские площадки  - ул. Антоновская, для этих целей приобретены - труба профильная, пиломатериала из сосны, ели, профлист, доска обрезная, тес необрезной профилированный, строительные материалы,  фанера, саморезы и прочие хозтовары;
         –   были оказаны транспортные услуги по перевозке песка 885 м3 на базу и на детские площадки;
         – выполнен ремонт трактора и навесного оборудования к трактору  Блюминг МТЗ - 82, ремонт тормозной системы, чаши, ковша трактора, ремонт ворот гаража, сварочные работы по изготовлению защитного устройства к навесному оборудованию, произведен ремонт бензотриммеров,  для этих целей приобретались - запчасти, тосол, масло, произведена техническая экспертиза транспортных средств 3 единиц для списания с баланса, в связи с прекращением получения экономической выгоды и полезного потенциала от дальнейшей эксплуатации, устаревшие и ремонт которых нецелесообразен (автомобили – ЗИЛ - 554, ГАЗ - 3307, ГАЗ - 31029волга), осуществлены услуги по страхованию транспортных средств;
           Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 3842,8 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
            на поддержку санитарного состояния территорий в чистоте и порядке – 1047,4 руб.;

           стоимость работ по монтажу, изготовлению лестниц, переходов, детских площадок и других работ по обустройству территории поселения – 1818,6 тыс. руб.;

           ремонт транспортного парка Супоневской сельской администрации  – 262,5 тыс. руб.

          материально-техническое обеспечение – 357,8 тыс. руб.;
Раздел 2.  Сведения об использовании  финансовых средств и факторах повлиявших на выполнение мероприятий муниципальной программы
Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения, бюджета района, областного бюджета по плану составил 18 232,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 18 183,7 тыс. руб. 

По Мероприятию 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» за счет средств бюджета района по плану составил 2 624,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 2 624,2 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию 2, 3 – «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (областной, местный бюджет)» за счет средств бюджета района, областного бюджета по плану составил 8 027,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 8 027,7 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  4  -  «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей» за счет средств бюджета поселения по плану составил 1,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 1,3 тыс. руб. (88,1 % - мероприятие выполнено).
 По Мероприятию  5  -  «Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности» за счет средств бюджета поселения, бюджета района по плану составил 255,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 250,2 тыс. руб. (98,1 % - мероприятие выполнено). 
По Мероприятию  6  -  «Организация и обеспечение освещения улиц» за счет средств бюджета поселения по плану составил 2 673 тыс. руб., фактически израсходовано – 2 671,1 тыс. руб. (99 ,9% - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  7  -  «Озеленение территории» мероприятие не выполнено, не было потребности.
По Мероприятию  8  -  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)» за счет средств бюджета поселения по плану составил 786 тыс. руб., фактически израсходовано – 766,3 тыс. руб. (97,5 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  9  -  «Мероприятия по благоустройству» за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 864,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 842,8 тыс. руб. (99,4 % - мероприятие выполнено). 

        Особых факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы не 
имелось. Оценка исполнения бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования приведена в Приложении 1 к настоящему отчету и составляет по проценту исполнения запланированных бюджетных ассигнований – 99,7 %.
Раздел 3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение года в муниципальную программу Постановлением Супоневской сельской администрации вносились следующие изменения: № 45 от 07 ноября 2018 года, № 148 от 29 декабря 2018 года.
Раздел 4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)»
за 2018 год
        Сведения о достижении целевых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.    

         Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивалась на основании  следующих качественных целевых показателей:
    - выполнение комплекса работ  по ремонту и содержанию дорожных сетей общего пользования местного значения для создания комфортных условий населению при перемещениях внутри поселения, снижение аварийности среди участников дорожного движения – значение показателя равно 1 баллу;
    - увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения – значение показателя равно 1,2 баллам;
     - реализация программы в области благоустройства позволит повысить уровень освещения населенных пунктов сельского поселения и сохранения протяженности уличного освещения, внутрипоселковых дорог, содержание мест захоронения, обеспечение содержания чистоты и порядка  улиц и дорог сельского поселения – значение показателя равно 0,9 баллам.
          Результативность  реализации муниципальной программы,  также определяется достижением целевых значений показателей (индикаторов) достигнутых Супоневской сельской администрацией, в результате выполнения задач по следующим фактическим  показателям:
- число дорог, в отношении которых проводился:

                           текущий ремонт – 2;

                           ямочный ремонт – 2;

                           отсыпка шлаковым отсевом  – 10 дорог                                                                  
- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог – составил 95%;
- доля отремонтированных дорог общего пользования к общей протяженности (35,9/91,7)*100 – 0,39%;
- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года – 90%;
- количество улиц, по которым заменены светильники, провода СИП – 11;

- количество убранных стихийных несанкционированных свалок – 15;
- скашивание сорной растительности – 6 га;

- количество изготовленных и смонтированных обустройств – 21
С учетом данных согласно Приложению 1 оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,7%, а среднее достижение целевых показателей в баллах равно 1.03 (1+1,2+0,9)/3, то значение показателя эффективности оценивается как высокая, а достижение показателей эффективности в полном объеме свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. 
