РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

СУПОНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2024 г.  № 62
с. Супонево

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Содержание 
автомобильных дорог и благоустройство 
территории  муниципального образования 
Супоневское сельское поселение
Брянского муниципального района Брянской области» 
(2018 - 2025 годы)  за 2023 год

В соответствии с разделом 6 муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018 - 2025 годы)»  утвержденной Постановлением от 09 января 2023 года № 3 (с изм. №132 от 07.06.2023 г.), руководствуясь постановлением Супоневской сельской администрации от 12.03.2018 № 4  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018 - 2025 годы) за 2023 год согласно приложению.

         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Супоневской сельской администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Супоневской
сельской  администрации                                                           Хандожко Е.Н.
Исп. Кузнецова О.В.
Приложение 

к постановлению

Супоневской

сельской администрации

от 29.02.2024 № 62  
Отчет о реализации муниципальной программы 

 «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018 - 2025 годы) за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, реализации основных мероприятий программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018-2025 годы)  была утверждена в новой редакции постановлением Супоневской сельской администрации 09.01.2023 № 3 (с изм. №79 от 07.04.2023 г., №132 от 07.06.2023 г.) и включает в себя следующие мероприятия:

0 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» (далее – Мероприятие 1);

         0 3 – «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (действует с 01.01.2021г.) (далее – Мероприятие 3);

0 4 – «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей»  (далее – 
Мероприятие 4);

0 6  –  «Организация и обеспечение освещения улиц» (далее – Мероприятие 6);

0 7  –  «Озеленение территории» (далее – Мероприятие 7);

0 8  –  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)»       (далее – Мероприятие 8);

0 9  –  «Мероприятия по благоустройству» (далее – Мероприятие 9);.   

1 1  – «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования» (далее – Мероприятие 11).
Данная программа направлена на достижение следующих целей:
- создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий для комфортного проживания граждан и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения на территории Супоневского сельского поселения; 
 - участие Супоневской сельской администрации в конкурсном отборе по представлению программ (проектов) с привлечением населения, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к участию в решении вопроса по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования в 2023 году. Так на конкурсный отбор было представлено проект:  «Благоустройство спортивно-игровой площадки в д. Курнявцево», и были определен победителем конкурса программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований. 
Реализация программы осуществлялась путем заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
В результате проведенных мероприятий за 2023 год для выполнения поставленных задач, были осуществлены следующие направления:

               - в сфере дорожной деятельности:

      для обеспечения выполнения переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства Супоневской сельской администрацией были осуществлены следующие работы, услуги и закупки  товаров:

             – произведены работы: 

 -  по ямочному ремонту асфальтобетонным покрытием дорог с. Супонево, ул. Московская, от дома № 346-360, 362-462, 464-469 отремонтировано 654 м2,  1-й Ленинский переулок – 187 м2, ул. Набережную – 372 м2 , спуск от Свято-георгиевской церкви – 210 м2 , ул. М.Жукова, Арсенальная, пер.3-й Ленинский, 1-й Арсенальный, Шоссейный – 254 м2, д. Антоновка ул. Советская – 150 м2 , ул. Ромашина – 260 м2, ул.Центральная - 300 м2 .
 - по отсыпке и ремонту дорожного полотна (засыпка ям, неровностей и выбоин щебнем, шлаком, песком): в с. Супонево - Первомайская, Брынзова, пер.Школьный, пер.Брянский, ул.Чувиной и пер.2-й Ленинский, устройство щебневого покрытия на а/д по ул.Советской в связи с размытием дороги и обочин из-за ливней.

- для этих целей приобретено щебня - 200 м3, Работы выполнены как собственными силами, так и с привлечением специализированной техники;
- выполнена услуга строительного контроля за выполнением работ на объекте:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Московская, Брянского района, Брянской области»;

 - производились работы; 
      в летний период  - грейдирование, выравнивание дорог находящихся в неудовлетворительном состоянии (улицы Тютчева, Суворова, Давыдова, Толстого, Сельская, Королева д. Антоновка, Чувиной, 2-я Урицкого, ул. Шоссейная, Садовая, Первомайска, Тимоновская, Дачная, ул Зеленая с. Супонево, ул. Дружбы, Брынзова, подъезд к кладбищу Курнявцево), ремонт автодорог после ливневых дождей (по ул. Советская, пер. Речной - с. Супонево; по договорам ГПХ выполнены работы по уборке ТБО остановочных комплексов и обочин дорог по ул. Фрунзе, Московской и на конечной маршруток № 36, 177 и автобуса № 7;
     в зимний период по очистке от снега  остановочных комплексов общественных маршрутов № 36, 177 и автобуса №7, и посыпке противогололёдными концентратами автодорог с помощью ООО «Автодор» и дорог общего пользования местного значения Супоневского поселения по  дорогам, как с движением общественного транспорта (ул. Фрунзе, ул. Московская, ул. Полевая, ул. Комсомольская с. Супонево, ул. Центральная, Ромашина д. Антоновка), так и прочим дорогам, для этих целей приобретено – 227 т. противогололедной смеси;

 - были оказаны транспортные услуги по перевозке щебня на базу для дальнейшей отсыпки дорог улиц и переулков поселения; ремонта обочин дорог по ул. Московская, Фрунзе; оказаны погрузочно-разгрузочные работы (песчано-солевой смеси); 

 - оказаны услуги по подготовке технических планов по 7 автодорогам: д. Антоновка, ул. Луговая – 600 м, д. Курнявцево, ул. Болохоновская 581 м, ул. Народная – 180 м. ул.1-я Антоновская – 182 м, с.Супонево, пер.1, 2 Северный по 250 м каждый. Подъездная дорога к Свенскому Монастырю. 
 - выполнены работы по разработке ПСД и по проверке проектно-сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Московская», произведен строительный контроль по данному объекту. Для инициативного бюджетирования так же проводились услуги по разработке ПСД и проверки проектно-сметной стоимости по объекту «Благоустройство спортивно-игровой площадки в д. Курнявцево Брянского района Брянской области».
                   В течении отчетного года проведена работа по постановке на учет объектов недвижимого имущества, так: 

- поставлены на учет как бесхозяйные объекты недвижимого имущества 9 автодорог: - д. Антоновка, ул. Луговая протяженностью 611м, ул. Давыдова протяженностью 536м, ул. Ромашина протяженностью 600м; с. Супонево, ул. Подъездная дорога к Свенскому Монастырю – 284 м., ул.1-я Антоновская – 178 м, ул. Болохоновская – 555 м, ул. Свенская – 1809 м, ул. Комсомольская (ответвления) протяженностью 184 м, д. Курнявцево, ул. Народная – 245 м.
          для обеспечения выполнения переданных полномочий на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним  на общую сумму 20 420 тыс. руб. произведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Московской, с. Супонево, Брянского района, Брянской области протяженностью п.м. (общая S – 1 926 м2) в сумме 18 901, 5 тыс. руб.
Заключен и частично оплачен контракт на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Чувиной, пер.1,2 Чувиной с. Супонево, Брянского района, Брянской» области 1518,4 тыс. руб.
Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 7 242,3 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:

           материально-техническое обеспечение (приобретение асфальта-бетонной крошки, щебня, противогололедной смеси, ГСМ) – 1 631,8 тыс. руб.;

          транспортные услуги, услуги по оказанию погрузочно-разгрузочных работ (услуги погрузчика), услуги автомобиля КАМАЗ – 174 тыс. руб.;  
           выполнение работ в зимний период по очистке улиц (дорог) от снега, очистка от снега остановочных комплексов – 4 826,5 тыс. руб.;
мероприятия по подготовке техпланов на автомобильные дороги, разработка проектно-сметной документации, проведение проверки сметной ПСД, строительный контроль – 503,6 тыс. руб.

                - в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей осуществлялась Супоневской сельской администрацией своевременно и в полном объеме;

                - в сфере благоустройства:

   по организации и обеспечению освещения улиц: Супоневской сельской администрацией в отчетном периоде собственными силами проводились работы по 
реконструкции уличного освещения, произведен ремонт щитов учета электроэнергии на 19 ТЭПах, проводилась замена вышедших из строя светильников 29шт., ламп -252 шт., прожекторов  8 шт. (по ул. Высоцкого, Строительная, 2-я Урицкого, Чувина, Ромашина, Октябрьская, Давыдова, Первомайская, Славянская, Московская, Зеленая, Набережная, 2-я Урицкого, Фокина, Мелиоративная, Д. Бедного, Свенская, Есенина, Арсенальная и другие с. Супонево, в д. Антоновка ул.Тютчева,  ул. Гагарина, Центральная, Ломоносова, 1-я, 2-я Новозыбковская и другие), Произведен ремонт и замена магнитных пускателей на 12 ТЭП, еженедельно проводится настройка реле времени в ТЭП в количестве 24 шт.; произведен ремонт светильников, ламп в количестве 158 шт. Для этих целей приобретались – лампы, светильники LED, провода СИП, кабеля ВВР, зажимы, автовыключатели, электросчетчики, магнитные пускатели, контракторы, коробки распределительные и другие материалы для обслуживания уличного освещения. Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования, еженедельный контроль, ревизия и техническое обслуживание 26 узлов учета наружного освещения установленных в КТПН.
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 4 173,5 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:

          оплата за потребленную электроэнергию – 3 390,5 руб.;

          материально-техническое обеспечение – 235,5 тыс. руб.;

           монтаж светильников и проводов СИП, услуги энергетика, ремонт сетей уличного освещения – 547,5 тыс. руб.
       по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ): проводились работы по спиливанию и сносу сухого и аварийного дерева, обрезке деревьев собственными силами в районе Свенского монастыря. Так же в течении всего отчетного периода осуществлялась очистка территории около кладбищ от мусора, травы и мелкой поросли, вывоз собранного мусора и твердых отходов с территории кладбищ, был организован подвоз песка для облагораживания мест захоронений, произведены услуги захоронения отходов V класса опасности, не относящихся к ТБО, оказаны услуги по  вывозу и передачи на утилизацию ТКО. Был произведен ремонт пешеходного моста в д. Антоновка по ул. Ромашина к кладбищу.
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 281,8 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:

- на содержание кладбищ и уборка мусора, вывоз и передача на утилизацию ТБО, услуги по произведению захоронения отходов V класса опасности – 245,8 руб.
- на услуги по спилу дерева – 16 тыс. руб.

- на приобретение материальных запасов – 20 тыс. руб.

       по озеленению территорий и мероприятий по благоустройству: 
         – для поддержки санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства в течение года производилась уборка мусора и ТБО с обочин и остановочных комплексов, воинских захоронений; очистка от снега и посыпка песком пешеходных дорожек, остановочных комплексов; уборка общественного туалета; окос травы по улицам сельского поселения, в местах воинских захоронений, содержание и благоустройство сквера по ул. Советская; демонтаж старых детских площадок, работы по ремонту детского оборудования, переходов, ремонт ящиков сбора ТБО – 4 шт.; уборка детских и спортивных площадок; производился вывоз бытовых отходов и мусора, образующихся при проведении субботников и в местах общего пользования -  для этих целей приобретались расходные материалы, хозинвентарь, инструменты и другие материалы для уборки территорий; 
         – производились погрузочно- разгрузочные работы с привлечением автомобиля «КАМАЗ», автокрана, в том числе для установки и разборки новогодней елки, оказаны транспортные услуги по  перевозке отсева погрузчиком для устройства водоотводной канавы ул.Чкалова -1-я Антоновская в с. Супонево, услуги спецтехники,  экс.-погрузчика; выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту :  «Благоустройство спортивно-игровой площадки в д. Курнявцево», проведена проверка технического состояния транспортных средств.
         – в течении года производился ремонт трактора грейдера ДЗ -142 (ремонт центральной лапы подъемного механизма и ножей на центральной лопате, ремонт гидроцилиндра, передней лопаты и подъемного механизма, тормозной системы, ремонт подвесного оборудования, гидросистемы средней лопаты), ремонт "Блюминг"  (ремонт передней и задней лапы ковша, тормозной системы, гидравлического цилиндра (разборка, сборка), ремонт трактора "МТЗ-82", произведен ремонт триммеров - для этих целей приобретались: щетки и головки, масло, дверей, ручек на автомобили УАЗ, ГАЗ, кран и другие запчасти, тосол, масло. Приобретена спецодежда (костюм, штаны, ботинки зимние). Осуществлены услуги по страхованию транспортных средств;
Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили  1 965,2 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:        
- на транспортные расходы 90,5 тыс. руб.

- на поддержку санитарного состояния территорий в чистоте и порядке, в том числе ремонт детских площадок, переходов, услуги по спиливанию и уборке деревьев – 1 350,3 тыс. руб.;

- на прочие услуги и ПСД, строительный контроль – 107 тыс. руб.

- на страхование автотранспортных средств – 25 тыс. руб.
- материально-техническое обеспечение и ГСМ – 392,5 тыс. руб.;

Раздел 2.  Сведения об использовании  финансовых средств и факторах повлиявших на выполнение мероприятий муниципальной программы
Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения, бюджета района и областного бюджета по плану составил 37 587,86 тыс. руб., фактически израсходовано – 36 425,69 тыс. руб. 

По Мероприятию 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» за счет средств бюджета района по плану составил 7 242,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 7 242,4 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию 2, 3 – «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним» за счет средств бюджета района, областного бюджета по плану составил 20 420 тыс. руб., фактически израсходовано – 20 420 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  4  -  «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей» за счет средств бюджета поселения по плану составил 41,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 41,3 тыс. руб. (99,5 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  6  -  «Организация и обеспечение освещения улиц» за счет средств бюджета поселения по плану составил 4 919,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 4 173,5 тыс. руб. (на 84,8% - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  8  -  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)» за счет средств бюджета поселения по плану составил 340 тыс. руб., фактически израсходовано – 281,7 тыс. руб. (на 83% - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  9  -  «Мероприятия по благоустройству» за счет средств бюджета поселения по плану составил 2 323,2  тыс. руб., фактически израсходовано –1965,2 тыс. руб. (на 84,6 % - мероприятие выполнено). 

По Мероприятию 11 - «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования» реализован «Благоустройство спортивно-игровой площадки в д. Курнявцево» на сумму 2 301,6 тыс.руб. 
 Оценка исполнения бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования приведена в Приложении 1 к настоящему отчету и составляет по проценту исполнения запланированных бюджетных ассигнований – 96,91%.
Раздел 3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение года в муниципальную программу Постановлением Супоневской сельской администрации вносились следующие изменения: № 2 от 09 января 2023 года, №79 от 07.04.2023 г., № 132 от 07 июня 2023 года.
Раздел 4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2025 годы)»
за 2023 год
        Сведения о достижении целевых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.    

         Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании  следующих качественных целевых показателей:

    - выполнение комплекса работ  по ремонту и содержанию дорожных сетей общего пользования местного значения для создания комфортных условий населению при перемещениях внутри поселения, снижение аварийности среди участников дорожного движения – значение показателя равно 1 баллу;
    - увеличение общей протяженности отремонтированных, в том числе ямочный ремонт, уложенных асфальтом автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения – значение показателя равно 1,3 баллам;
     - реализация программы в области благоустройства сельского поселения, приведение в качественное состояние уличного освещения, элементов благоустройства и сохранения протяженности уличного освещения внутрипоселковых дорог, содержание мест захоронения, обеспечение содержания чистоты и порядка мест общего пользования, детских площадок, улиц и дорог сельского поселения – значение показателя равно 1 баллу.
Результативность  реализации муниципальной программы,  также определяется достижением целевых значений показателей (индикаторов) достигнутых Супоневской сельской администрацией, в результате выполнения задач по следующим фактическим  показателям:

- число дорог, в отношении которых проводился:

                           текущий ремонт – 2;

                           ямочный ремонт – 12;

                           отсыпка шлаковым отсевом, щебнем, песком  – 20 дорог;                                                                  

- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог – составил 75%;
- доля отремонтированных дорог общего пользования к общей протяженности (34/75)*100% – 45,3%;
- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года – 95,5%;
- скашивание сорной растительности – 4 га;

- произведен текущий ремонт на 20 детских площадках.

С учетом данных согласно Приложению 1 оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 96,91 %, а среднее достижение целевых значений показателей согласно Приложению 2  в баллах равно 0.9 (1,0+1,3+1)/3=1,1, то значение показателя эффективности оценивается как высокая, а достижение показателей эффективности в полном объеме свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. 
