РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН
СУПОНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

от 07 ноября2018г. №45


	О внесении изменений в
муниципальную программу
«Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования«Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)» 



В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Супоневского сельского поселения и в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы), утвержденную Постановлением Супоневской сельской администрации от 14.03.2018г №7, изложив ее в следующей редакции

2.Предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий данной Программы в бюджете муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава Супоневской
сельской администрации                                                              Рыбаков В.И.




Исп.Голубева Т.Н.


Утверждена
Постановлением Супоневской
сельской администрации

07 ноября 2018г. № 45


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)


ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)

Таблица 1
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Супоневская сельская администрация 

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий
	01.Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства
02, 03. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (ПП «Автомобильные дороги Брянской области»
 (областной, местный бюджет - софинансирование)
04. Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей
05. Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
06. Организация и обеспечение освещения улиц
07. Озеленение территории
08. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
09. Мероприятия по благоустройству

	Цели муниципальной программы
	-Создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования;
- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;
-создание условий для комфортного проживания граждан и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения на территории Супоневского сельского поселения;

	Задачи муниципальной программы
	Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
1. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и уличной дорожной сети (проездов), в целях обеспечения сохранности и увеличение срока службы дорожных покрытий;
2. Благоустройство территории сельского поселения, приведение в качественное состояние уличное освещение, элементов благоустройства, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2018 – 2020 годы.

	Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
	Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020годах – 37 037 624,65 рублей, в том числе по годам:
2018 год –17315411,42рублей;
2019 год – 9 601 823,47 рублей;
2020 год – 10 120 389,26 рублей. 

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Выполнение комплекса работ  по ремонту и содержанию дорожных сетей общего пользования местного значения для создания комфортных условий населению при перемещениях внутри поселения, снижение аварийности среди участников дорожного движения.
2. Увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения.
3. Реализация программы в области благоустройства позволит повысить уровень освещения населенных пунктов сельского поселения и сохранения протяженности уличного освещения, внутрипоселковых дорог, содержание мест захоронения, 
обеспечение содержания чистоты и порядка  улиц и дорог сельского поселения.



1. Общая характеристика текущего состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа

Важными ключевыми  задачами администрации  сельского поселения  является ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения, обеспечение сохранности и увеличение срока службы дорожных покрытий,благоустройство территории сельского поселения, приведение в качественное состояние уличное освещение, элементов благоустройства, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
[bookmark: _GoBack]
Дорожное хозяйство
         На территории муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 91,7 км, из них 33,8 км имеют твердое покрытие (асфальтное, щебеночно-гравийное).
         Обеспечение содержания и ремонта дорожной сети поселения, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышения качества содержания является необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения.
  Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных
средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит
напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых
ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия.  Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Поэтому в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.
Благоустройство
По благоустройству программа направлена на решение наиболее важных проблем поселения, в области обеспечения качественного и высокоэффективного уличного освещения населенных пунктов, обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения, содержания мест захоронений, очистка территории кладбищ и улиц от несанкционированных свалок, проведения организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов, приобретение оборудования и монтаж детских игровых площадок.
Острыми проблемами поселения являютсявандальные действия некоторых жителей к элементам благоустройства: приводят в негодность детские площадки, создают несанкционированные свалки, ломают зелёные насаждения. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры, асоциальном поведении жителей сельского поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселка. Решением этой проблемы может явиться участие жителей поселения в смотре-конкурсе «Лучший подъезд, дом, двор, улица» или в смотре-конкурсе к празднованию Дню Села по номинации «Двор образцового порядка». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.
В сложившемся положении необходимо продолжать работу по следующим мероприятиям программы:

                                     Организация и обеспечение освещения улиц

        По данному мероприятию Супоневская сельская администрация проводит работы по реконструкции уличного освещения.Приобретены и установлены (заменены)современные светодиодные (энергосберегающие) светильники. Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования.Однако требуется ремонт (реконструкция) и улучшение освещения по многим улицам  Супоневского сельского поселения, проведение  этих мероприятий необходимо и в области  энергоэффективности.
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в перспективе являются: 
- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;
 - частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного освещения.
       Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве новых  линий уличного освещения  территории муниципального образования с использованием энергосберегающих технологий, развитие новых технологий в управлении уличным освещением.
Освещение улиц, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)

Реализация мероприятия позволит провести мероприятия по вырубке кустарников, обрезке и сносу деревьев, очистке территории кладбища от мусора, травы и мелкойпоросли, вывоз собранного мусора и твердых отходов, подвоз песка для облагораживания мест захоронений. Также ограждение территории кладбищ и очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок.
В среднесрочной перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на содержание поселенческих кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест захоронений на будущие года.

Озеленение территории и мероприятия по благоустройству

           Приоритеты в сфере данного мероприятия направлены:
    - на текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства -  ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противгололёдными средствами мест интенсивного движения пешеходов;
    - на уход за зелеными насаждениями - выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;
- ремонт и монтаж объектов благоустройства территорий общего пользования - скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений, урн, переходов, мостов, трапов, лестниц;
    - создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских - игровых площадок;
    - организация проведения работ по удалению несанкционированных свалок на территории поселения;
    - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов поселения.
Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз бытовых отходов и мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся ремонт и обустройство газонов, снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов, цветочное оформление.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является создание условий для комфортного проживания граждан, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения, развитие современной  и эффективной инфраструктуры, в т.ч. дорожной инфраструктуры поселения. Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие важные задачи
     в области дорожного хозяйства:
-	поддержание автомобильных дорог местного значения на уровнедопустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;
-	сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта дорог (проездов) оформленных в собственность поселения надлежащим образом;
-	ремонт и содержание объектов системы уличного освещения на территории поселения в технически исправном состоянии;
     в области организации уличного освещения мест общего пользования:
-замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;
-	замена, ремонт и техническое обслуживание светильников;
-	текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных электролиний уличного освещения;
-оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения.
     в области организация и содержание мест захоронения (кладбищ):
-содержание братских захоронений  на территории поселения;
-      содержание кладбищ в чистоте и порядке;
-          организация по вывозу мусора и ТБОс кладбищ;
-           подвоз песка для облагораживания мест захоронений;
-       санитарная рубка и опиловка сухостойных и аварийных деревьев на кладбищах
     в областиозеленения территории и мероприятий по благоустройству
-          цветочное оформление и обустройство газонов;
-          благоустройство общественных территорий поселения;
-  сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с несанкционированных свалок.
-       ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;
-       ремонт детских игровых площадок,изготовление и монтаж новых детских площадок, что обеспечит своевременную замену устаревших конструкций, а также увеличение общей площади детских игровых площадок на территории поселения;
-           приобретение песка, плодородного грунта по обращениям жителей поселения, с целью своевременного наполнения детских игровых площадок, газонов и цветников.
-  установка информационных стендов с целью эффективного информирования жителей;
-             привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
К реализации  программы необходимо  привлекать граждан, частных  предпринимателей,  организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения,  путем  инвестирования средств в развитие благоустройства территории поселения.
        Выполнение намеченных задач будет способствовать совершенствованию системы комплексного благоустройства сельского поселения, повышению  уровня благоустройства территории  для обеспечения благоприятных  условий проживания и отдыха населения,  обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов.

3. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2018 – 2020 годы. 
Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета поселения и бюджета муниципального района.
Общий объем финансирования муниципальной программы 37 037 624,65рублей, в том числе средства бюджета поселения – 20 758 504,99 рублей, средства бюджета муниципального района – 8 402 812,66   рублей.

	Источник финансирования
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Всего за период реализации

	Бюджет сельского поселения
	
7 110 316,99
	
6 764 940,00
	
7 133 248,00
	
21 008 504,99

	Бюджет муниципального района
	
2 177 402,43
	
2 836 883,47
	
2 987 141,26
	
8 402 812,66

	Бюджет области
	8 027 692,00
	
	
	8 027 692,00

	Итого
	17 315 411,42
	9 601 823,47
	10 120 389,26
	37 037 624,15


Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местных бюджетов, устанавливается при формировании бюджетов района и поселения на очередной финансовый год и плановый период.
         Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы

	Программа «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 8.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Решение Брянского районного Совета народных депутатов от 26.12.2014г. №5-16-9 «О создании муниципального дорожного фонда и утверждении положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Брянского муниципального района»; 
- Уставом муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области»;
 - Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2.
	В ходе исполнения программы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и по объему бюджетных ассигнований.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Эффективность определяется на основе:
оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (представленных в приложении №1);
сравнения фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы (мероприятий) по форме приложения № 3;
сравнения фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программыпо форме приложения № 3;
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических (исполненных) целевых показателей с их плановыми значениями. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории поселения.

          Целевыми показателями программы будут, является:
1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию программы к плановым расходам, в %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализациюпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию программы, тыс. руб.;
Пр – плановые расходы на реализацию программы, тыс. руб.
2) доля отремонтированных а/дорог общего пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть)
Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в %:
D = Пр/По*100,
Dур - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
Пр - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
По – общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

3) доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года
Показатель рассчитывается как отношение протяженности освещенных улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов, в%:
    Дп =  Поч/ Оп*100,  где:
Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, в их общей протяженности на конец отчетного года;
Поч – протяженность освещенных частей улиц, проездов;
Оп – общая протяженность улиц, проездов.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения  муниципального образования Супоневское  сельское  поселение, в том числе
-	повышение безопасности и комфортности проживания жителей поселения;
-	комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры поселения;
-        уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог;
-	чистоту и порядок на территории поселения;
-	создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения;
-	повышение уровня культуры населения, поддержку инициатив жителей по благоустройству, 
-          санитарной очистке обочин дорог, кладбищпоселения;
-	улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
-	улучшение технического состояния объектов благоустройства;
-	повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства.
























Приложение 1
к муниципальной программе
«Содержание автомобильных
дорог и благоустройство 
территории  муниципального
образования «Супоневскоесельское
поселение Брянского района 
Брянской области» (2018 - 2020 годы)


Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, наименование показателей
	Единица измерения
	Значение показателей эффективности

	
	
	
	2016 год 
(базовый))
	2017 год (оценка)
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и уличной дорожной сети 
	Ед.
	
	
	
	
	

	1.2
	Увеличение общей протяженности отремонтированных(уложенных асфальтом) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения.
	

км
	

+16,1
	

+3,7
	

+2,06
	
	

	1.3
	Благоустройство территории сельского поселения, привидение в качественное состояние уличного освещения, элементов благоустройства, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения.Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения
	мероприятия
	
	9
	9
	9
	9








Приложение 2
к муниципальной программе
«Содержание автомобильных
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территории  муниципального
образования «Супоневскоесельское
поселение Брянского района 
Брянской области» (2018 - 2020 годы)





Описание мер правового регулирования, направленных на достижение целей и решение задач муниципальной программы

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Ожидаемый срок принятия

	1.
	Постановление Супоневской сельской администрации
	Изменения в муниципальную программу«Содержаниеавтомобильных дорог иблагоустройство территории  муниципального образования«Супоневское сельское поселениеБрянскогорайона Брянской области»(2018 - 2020 годы), касающиесявнесения дополнений и уточнений по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований
	Супоневское сельская администрация
	В случае 
необходимости






























Приложение 3
к муниципальной программе
«Содержание автомобильных
дорог и благоустройство 
территории  муниципального
образования «Супоневское сельскоепоселение Брянского района 
Брянской области» (2018 - 2020 годы)

Оценка достижения целей и решения задач
муниципальной программы

	Наименование
	Единица измерения
	Запланировано на отчетный период (P)
	Исполнено за отчетный период (F)

	Цель муниципальной программы

	Задача муниципальной программы

	Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)

	Мероприятие 1
	рублей
	
	

	Мероприятие 2
	рублей
	
	

	Мероприятие
	рублей
	
	

	Мероприятие n
	рублей
	
	

	Итого
	рублей
	[image: base_23753_43956_4]
	[image: base_23753_43956_5]

	% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
	[image: base_23753_43956_6]



	Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)

	Показатель 1
	
	
	

	Показатель 2
	
	
	

	Показатель ...
	
	
	

	Показатель n
	
	
	

	Итого
	-
	запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)
	достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)

	% достижения запланированных значений показателей
	K = Fk / Pk x 100%







Приложение 4
к муниципальной программе
«Содержание автомобильных
дорог и благоустройство 
территории  муниципального
образования «Супоневское сельскоепоселение
 Брянского района 
Брянской области» (2018 - 2020 годы)

Прогнозная (справочная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (рублей)

	
	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Итого

	1.
	Муниципальная программа
	Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)
	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация
	всего
	17 315 411,42
	9 601823,47
	10 120389,26
	37 037 624,15

	
	
	
	
	бюджет поселения
	7 110 316,99
	6 764940,00
	7 133248,00
	21 008 504,99

	
	
	
	
	бюджет района
	2 177402,43
	2 836883,47
	2 987141,26
	8 402 812,66

	
	
	
	
	областной бюджет
	8 027 692,00
	0
	0
	8 027 692,00

	1.1.
	Мероприятие
	Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства
	Ответственный исполнитель –Супоневская сельская администрация
	всего
	2 077 402,43
	2 786883,47
	2 937141,26
	8202812,66

	
	
	
	
	бюджет района
	2 077 402,43
	2786883,47
	2937141,26
	8 202812,66

	1.2.
1.3.

	Мероприятие

	Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (ПП «Автомобильные дороги Брянской области»
(областной, местный бюджет)
	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация

	всего
	8 027 692,00
	0
	0
	8 027 692,00

	
	
	
	
	бюджет района
	
0

	0
	0
	
0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	областной бюджет
	8 027 692,00
	0
	0
	8 027 692,00

	1.4.
	Мероприятие
	Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация
	всего
	309 903,00
	270 000,00
	280 000,00
	859 900,00

	
	
	
	
	бюджет поселения
	209903,00
	220000,00
	230000,00
	659903,00

	
	
	
	



	бюджет района
	100 000,00
	50000,00
	50000,00
	200 000

	1.5.
	Мероприятие
	Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей)


	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация
	 всего
	4500,00
	4700,00
	4700,00
	13 900,00

	
	
	
	
	бюджет поселения
	4500,00
	4700,00
	4700,00
	13 900,00

	1.6.
	Мероприятие
	Организация и обеспечение освещения улиц
	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация
	всего
	2 600000,00
	2 653600,00
	2 673600,00
	7 927200,00

	
	
	
	
	бюджет поселения
	2 600000,00
	2 653600,00
	2 673600,00
	7927200,00

	1.7.
	Мероприятие
	Озеленение территории
	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация
	всего
	80000,00
	80000,00
	80000,00
	240000,00

	
	
	
	
	бюджет поселения
	80000,00
	80000,00
	80000,00
	240000,00

	1.8
	Мероприятие
	Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация
	всего
	851000,00
	650000,00
	700000,00
	2201000,00

	
	
	
	
	бюджет поселения
	851000,00
	650000,00
	700000,00
	2201000,00

	1.9
	Мероприятие
	Мероприятия по благоустройству
	Ответственный исполнитель - Супоневская сельская администрация
	всего
	3 364 913,99
	3 156640,00
	3 444948,00
	9 966 501,99

	
	
	
	
	бюджет поселения
	3 364 913,99
	3 156640,00
	3 444948,00
	9 966 501,99
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