РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

СУПОНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020г.  № 548
с. Супонево

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Содержание 
автомобильных дорог и благоустройство 
территории  муниципального образования 
«Супоневское сельское поселение
 Брянского района Брянской области» 
(2018 - 2022 годы)»  за 2019 год

В соответствии с разделом 6 муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2020 годы)»  утвержденной Постановлением от 11 января 2019 года № 41 (с изм.), руководствуясь постановлением Супоневской сельской администрации от 12.03.2018 № 4  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2022 годы)» за 2019 год согласно приложению.

         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Супоневской сельской администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Супоневской
сельской  администрации                                                           Рыбаков В.И.

Исп. Голубева Т.Н.

Приложение 

к постановлению

Супоневской

сельской администрации

от 28.02.2020 № 548
Отчет о реализации муниципальной программы 

 «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2022 годы)» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, реализации основных мероприятий программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области»  была утверждена в новой редакции постановлением Супоневской сельской администрации 11.01.2019 № 41 (с изменен.) и включает в себя следующие мероприятия:

0 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» (далее – Мероприятие 1);

0 2, 0 3 – «Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (местный бюджет – софинансирование) (далее – Мероприятие 2,3);

0 4 – «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей»  (далее – 
Мероприятие 4);

0 5 – «Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений
муниципальной собственности» (далее – Мероприятие 5)
0 6  –  «Организация и обеспечение освещения улиц» (далее – Мероприятие 6);

0 7  –  «Озеленение территории» (далее – Мероприятие 7);

0 8  –  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)»       (далее – Мероприятие 8);

0 9  –  «Мероприятия по благоустройству» (далее – Мероприятие 9);.   

1 0 (R1) – «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (областной и  софинансирование местный бюджет)» (далее – Мероприятие 10);
1 1  – «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования» (далее – Мероприятие 11).
Данная программа направлена на достижение следующих целей:
- создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий для комфортного проживания граждан и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения на территории Супоневского сельского поселения; 
 - участие Супоневской сельской администрации в конкурсном отборе по представлению программ (проектов) с привлечением жителей к участию в решении вопроса по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования в 2019 году - благоустройство земельного участка с кадастровым номером 32:02:0160607:588 под сквер, расположенный по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Советская
             Реализация программы осуществлялась путем заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
              В результате проведенных мероприятий за 2019 год для выполнения поставленных задач, были осуществлены следующие направления:

               - в сфере дорожной деятельности:
      для обеспечения выполнения переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства Супоневской сельской администрацией были осуществлены следующие работы, услуги и закупки  товаров:
        – произведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия с. Супонево, ул. Московская, ул. Свенская, Полевая, д. Антоновка ул. Центральная, ул. 1-я Новозыбковская - 250 м2 около 10 000 м., для этих целей приобретено 47 м3 асфальтобетонной крошки (смеси) и 285 м3 шлакового отсева и щебня;

        – производились работы в зимний период по очистке снега и посыпке против гололёдными концентратами автомобильных дорог общего пользования местного значения Супоневского сельского поселения  по  дорогам, как с движением общественного транспорта (ул. Фрунзе, ул. Московская, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Комсомольская), так и прочим дорогам, в летний период  - грейдирование дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, засыпка ям, неровностей и выбоин щебнем, шлаком, песком  для этих целей приобретено – 16 т. концентрата минерального Галит, 300 м3 песка, 300 м3 шлакового отсева, балласта и щебня;
        – выполнена услуга строительного контроля за выполнением работ на объектах «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Московская (от д. № 1 до д. № 122)» и «Капитальный ремонт автодороги ул. Фрунзе в с. Супонево»";
        – выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Московская с. Супонево, для включения ее в программу финансирования в перечень дорог на следующий за отчетным год; 
         – выполнены работы по проведению проверки проектно- сметной стоимости по следующим объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Московская (от д. № 1 до д. № 122)», «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.  Березовой в с. Супонево»,   «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.  Школьная в с. Супонево», «Капитальный ремонт автодороги по ул.  Московская  в с. Супонево»;
          – выполнена услуга по технологическому присоединению для электроснабжения светофорных объектов на объекте "Капитальный ремонт автодороги ул. Фрунзе в с. Супонево";
         –   были оказаны транспортные услуги по перевозке песка, асфальта-бетонной крошки с  карьера, базы на дороги для отсыпки следующих улиц и переулков  Брынзова, Дружбы, Молодежная, Первомайская, Чувина, 4-й Славянский, Транспортная и другие;

      для обеспечения выполнения переданных полномочий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, за счет межбюджетных трансфертов областного и местного бюджета муниципального района (ПП «Автомобильные дороги Брянской области») произведен капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Московская (от д.№1 до д. № 122), в с. Супонево, Брянского района, Брянской области (1 этап) протяженностью 1,25 км., S – 13760 м2. 
      уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей осуществлялась Супоневской сельской администрацией своевременно и в полном объеме;
      по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности выполнены работы, услуги по подготовке технических планов и постановки на учет по следующим автодорогам: ул. Советская, пер. Советский, ул. Мелиоративная, пер. Речной,  ул. Д. Бедного,  пер. Ворошилова, пер.4-й Ленинский, ул. Молодежная,  пер. Октябрьский, пер.1-й Ленинский, 2-й Ленинский, пер. Чкалова. 
      В течении отчетного года проведена работа по постановке на учет объектов недвижимого имущества, так: 

     - приняты на учет  две автомобильные дороги -  в качестве бесхозяйных - пер. Ворошилова, протяженностью 292 м, пер.1-й Ленинский, протяженностью 304 м.

     - оформлены в собственность (получены выписки из ЕГРН) и поставлены на учет в реестр муниципального имущества и на баланс в казну 11 автомобильных дорог: 

 в д. Антоновка, ул. 1-я  Новозыбковская, протяженностью 259 м, ул. Ломоносова, протяженностью 1270 м, ул. Кутузова, протяженностью 561 м.; 

 в с. Супонево, ул. Первомайская, протяженностью 1077 м, ул. Садовая, протяженностью 292 м, ул. Набережная, протяженностью 1547 м, ул. Московская, протяженностью 3805 м, ул. Озерная, протяженностью 986 м, ул. Фокина, протяженностью 1410 м, ул. Нагорная, протяженностью 407 м, пер. 4-й Славянский, протяженностью 172 м.


Так же проведена большая работа по паспортизации дорог поселения, ООО «Дорожник» оформлено 23 паспорта автодорог по следующим улицам: с. Супонево по пер. 3-й Ленинский, пер.4-й Славянский, пер. Комсомольский, проезд Шоссейный, ул. 1-я Урицкого, ул. 2-я Урицкого, ул. Арсенальная, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пересвета, ул. Садовая, ул. Строительная, ул. Фокина, ул. Чкалова, ул. Школьная, Подъездная дорога к Свенскому монастырю, в д. Антоновка ул. Ломоносова, ул. Кутузова, ул. Озерная, д. Курнявцево ул. Первомайская, Брянского района Брянской области. 
     для обеспечения выполнения переданных полномочий на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (областной и софинансирование местный бюджет)  произведен капитальный ремонт автодороги по ул. Фрунзе, в с. Супонево, Брянского района, Брянской области протяженностью 1,55 км., S – 5372 м2, с приобретением дорожных знаков и частичной оплатой технологического присоединения электроснабжения светофорных объектов. Работы выполнены  в полном объеме.
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 34 990,2 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           материально-техническое обеспечение – 878,6 тыс. руб.;

           транспортные услуги – 62,4 тыс. руб.;  
           мероприятия по подготовке техпланов и паспортов на автомобильные дороги – 320,9 тыс. руб.
           капитальный ремонт автодорог в рамках реализации национального проекта и рамках исполнения ПП «Автомобильные дороги Брянской области»  (областные, районные средства) – 32 838,4 тыс. руб.;
                - в сфере благоустройства: 
   по организации и обеспечению освещения улиц: Супоневской сельской администрацией в отчетном периоде собственными силами проводились работы по реконструкции уличного освещения, проводилась замена вышедших из строя светильников, ламп (по улицам Московская, Октябрьская, Советская, пер. Брянский с. Супонево, по ул. Первомайская д. Курнявцево, по ул. Ромашина, Ломоносова, Тютчева, Платова, Мичурина, Гагарина д. Антоновка, производился демонтаж и монтаж светильников, фонарей по ул. 1-я Новозыбковская. Для этих целей приобретены – лампы, светильники LED, провода СИП, кронштейны анкерные, зажимы, коробки распределительные и другие материалы на  уличное освещение. Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования, еженедельный контроль и техническое обслуживание узлов учета наружного освещения установленных в КТПН, переустановка таймера времени. 
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 4 093,6 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           оплата за потребленную электроэнергию – 2 855,9 руб.;

           материально-техническое обеспечение – 523,2 тыс. руб.;

           монтаж светильников и проводов СИП, услуги энергетика, ремонт сетей уличного освещения – 714,4тыс. руб.
       по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ): проводились работы по спиливанию и сносу сухих и аварийных деревьев, обрезке деревьев,  как собственными силами, так и с заключением договоров подряда в районе Свенского монастыря, вокруг кладбища Курнявцево, кладбища д. Антоновка. Так же в течении всего отчетного периода осуществлялась очистка территории кладбища от мусора, травы и мелкой поросли, вывоз собранного мусора и твердых отходов с территории кладбищ, был организован подвоз песка для облагораживания мест захоронений, очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок, произведена засыпка песком, отсевом проезда к кладбищу в д. Курнявцево. Выполнены работы по изготовлению и монтажу забора вокруг территории кладбища по ул. Д. Бедного, для этих целей приобретены – труба профильная, профлист, саморезы, приобретены информационные таблички, установленные в местах сбора мусора. 
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 1 236,8 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           вывоз и передача на утилизацию ТБО –79,8 руб.;

           стоимость ограждения кладбища по ул. Д. Бедного – 334,7 тыс. руб.;
           спил и уборка деревьев на территории кладбищ с услугами привлечения автовышки – 432,3 тыс. руб.
      по озеленению территорий и мероприятий по благоустройству: 
         – для поддержки санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства в течение года производилась уборка мусора и ТБО с обочин и остановочных комплексов, ликвидация несанкционированных свалок, окос травы по улицам сельского поселения, окос травы на Андреевском лугу при подготовке к Свенской ярмарке, очистка улиц и остановочных комплексов от снега, работы по посыпке вручную песчано-солевой смеси улиц сельского поселения, содержание и благоустройство сквера по ул.Советской; производился вывоз крупногабаритных отходов (несанкционированных свалок) и вывоз бытовых отходов, мусора, образующихся при проведении субботников;
        – выполнены работы по текущему ремонту здания цеха лесопиления, переименованного постановлением администрации в «Здание гаража с административно-бытовыми помещениями» (текущий ремонт крыши, устройство карнизов, наружная облицовка поверхности фасада здания, облицовка оконных откосов, изготовление и установка ворот здания гаража,  устройство отмостки здания); выполнены работы по текущему ремонту нежилого здания (мастерские) с. Супонево ул. Советская (устройство кровли из профлиста, выполненные работы по установке забора вокруг здания), для этих целей приобретены - труба профильная, уголок, арматура, цемент, профлист и прочий строительный материал;
         – производились погрузочно- разгрузочные работы с привлечением автомобиля «КАМАЗ», автокрана КС- в том числе и для установки и разборки новогодней елки; исполнение обязанностей водителя на автомашине УАЗ Патриот по договору ГПХ; выполнены работы по благоустройству земельного участка около нежилого здания по ул.Советская, по уборке спиленных деревьев; выполнены услуги по привлечению автомобиля-вышки для спиливания деревьев и сучьев с улиц поселения и их вынос; услуги спецтехники,  экс.-погрузчика; выполнены услуги по проведению проверки сметной стоимости по объектам: "Изготовление и монтаж беседки по ул. Тимоновская", "Благоустройство земельного  участка под сквер в с. Супонево", "Ремонт крыши и карнизов цеха лесопиления по ул. Комсомольской, 110; произведено тех обследование и подготовлен проект конструкторских решений по зданию цеха лесопиления, переименованного в здание гаража с административно-бытовыми помещениями; осуществлена услуга по выполнению проектно-сметной документации на объект "Благоустройство земельного  участка под сквер в с.Супонево; услуга по откачке сточных вод; услуга бетоносмесителя;         
         – установлены детский городок с качелями по ул. Комсомольской в с. Супонево и детское спортивное оборудование по ул. Ломоносова в д. Антоновка; выполнены работы по изготовлению и монтажу беседки с навесом по ул. Тимоновская, перил с ул. Московской на ул. Первомайская и с ул. Фокина на ул. Тимоновская; по ремонту секций забора вокруг нежилого здания в с.Супонево, ул.Советская,12В; выполнены работы по изготовлению ограждения для детских площадок по ул. Набережная, ул. Ломоносова, ул. Мелиоративная, ул. Лесная, на перекрестке ул. Московская с пер. Речной и по установке игровых элементов на детскую площадку по ул. Набережная, изготовлены ограждения для мест временного сбора мусора в количестве – 15 штук,   которые устанавливаются в определенных, удобных для населения местах сбора мусора, для этих целей приобретены - труба профильная, уголок, арматура, электроды, фанера, цемент, пиломатериал из сосны, ели, профлист, доска обрезная профилированная, тес необрезной профилированный, строительные материалы,  фанера, саморезы и прочие строительные материалы;
         –   были оказаны транспортные услуги по перевозке песка 435 м3 на базу и на детские площадки, щебня 81 м3, асфальтобетонной крошки 27 м3;
         – в течении года производился ремонт грейдера-отвала,   ремонт трактора МТЗ-82, ремонт гидросистемы грейдера ДЗ-143, ремонт трактора "Блюминг", произведен ремонт триммеров,  для этих целей приобретались - редуктор, аккумулятор, катушка и другие запчасти, тосол, масло, приобретена спецодежда (костюмы, сапоги), осуществлены услуги по страхованию транспортных средств;

         –   для целей капитальных вложений были выполнены дополнительные строительные работы - асфальтирование пешеходной дорожки, осуществление строительного контроля и авторского надзора за производством строительных работ на объекте "Благоустройство земельного  участка под сквер в с. Супонево»;
       для обеспечения выполнения реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования выполнены строительные работы по объекту "Благоустройство земельного  участка под сквер в с. Супонево» с установкой качелей, качалок, карусель, скамеек, светильников на столбах металлических, посадкой многолетних кустарников и прочего благоустройства. Постановлением администрации от 13.12.2019г. № 4505/1 данный объект переименован как «Сквер в с. Супонево по ул. Советская»;

           Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 7779,1 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:
           на поддержку санитарного состояния территорий в чистоте и порядке – 1418,9 руб.;

           стоимость работ по текущему ремонту здания цеха лесопиления, переименованного постановлением администрации в «Здание гаража с административно-бытовыми помещениями» составила 1253,7  тыс. руб.;

           стоимость всех видов работ и услуг по обустройству детских площадок – 384,6 тыс. руб.
           стоимость работы по изготовлению и монтажу беседки с навесом по ул. Тимоновская с материалами составили 166,2 руб.;
            стоимость работ по монтажу перил с ул. Московской на ул. Первомайская и с ул. Фокина на ул. Тимоновская с материалами – 99,0 тыс. руб.;
          общая стоимость работ, услуг объекта «Сквер в с. Супонево по ул. Советская» поставленного на учет составляет 2 852,4 тыс. руб. 
           ремонт транспортного парка Супоневской сельской администрации, с приобретенными запчастями  –381,9 тыс. руб.
          материально-техническое обеспечение – 2 431,2 тыс. руб.;
Раздел 2.  Сведения об использовании  финансовых средств и факторах повлиявших на выполнение мероприятий муниципальной программы
Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения, бюджета района, областного бюджета по плану составил 51 006,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 50 505,4 тыс. руб. 

По Мероприятию 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» за счет средств бюджета района по плану составил 1 915,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 915,4 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию 2, 3 – «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (областной, местный бюджет)» за счет средств бюджета района, областного бюджета по плану составил 9 411,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 9 411,2 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  4  -  «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей» за счет средств бюджета поселения по плану составил 4,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 4,5 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
 По Мероприятию  5  -  «Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности» за счет средств бюджета поселения, бюджета района по плану составил 242,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 242,4 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено). 
По Мероприятию  6  -  «Организация и обеспечение освещения улиц» за счет средств бюджета поселения по плану составил 4 297,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 4 093,6 тыс. руб. (95,3% - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  7  -  «Озеленение территории» за счет средств бюджета поселения по плану и факту составил 8,4 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  8  -  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)» за счет средств бюджета поселения по плану составил 1 240,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 236,8 тыс. руб. (99,7 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  9  -  «Мероприятия по благоустройству» за счет средств бюджета поселения по плану составил 7 960,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 7 770,7 тыс. руб. (97,6 % - мероприятие выполнено). 
По Мероприятию  10(R1) – «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (областной и  софинансирование местный бюджет)» за счет средств бюджета района, областного бюджета по плану составил 23 427,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 23 427,2 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено);
По Мероприятию 11 - «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования» за счет средств бюджета поселения, областного бюджета по плану составил 2 500 тыс. руб., фактически израсходовано – 2 395,2 тыс. руб. (95,8 % - мероприятие выполнено).
        Особых факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы не 
имелось. Оценка исполнения бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования приведена в Приложении 1 к настоящему отчету и составляет по проценту исполнения запланированных бюджетных ассигнований – 99,02 %.
Раздел 3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение года в муниципальную программу Постановлением Супоневской сельской администрации вносились следующие изменения: № 668 от 08 апреля 2019 года, № 1013 от 18 апреля 2019 года, № 1327 от 26 июня 2019 года, № 2394 от 08 октября 2019 года, № 190 от 14 января 2020 года.
Раздел 4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2022 годы)»
за 2019 год
        Сведения о достижении целевых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.    

         Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивалась на основании  следующих качественных целевых показателей:
    - выполнение комплекса работ  по ремонту и содержанию дорожных сетей общего пользования местного значения для создания комфортных условий населению при перемещениях внутри поселения, снижение аварийности среди участников дорожного движения – значение показателя равно 0,9 баллам;
    - увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения – значение показателя равно 0,9 баллам;
     - реализация программы в области благоустройства позволит повысить уровень освещения населенных пунктов сельского поселения и сохранения протяженности уличного освещения, внутрипоселковых дорог, содержание мест захоронения, обеспечение содержания чистоты и порядка  улиц и дорог сельского поселения – значение показателя равно 1,2 баллам.
          Результативность  реализации муниципальной программы,  также определяется достижением целевых значений показателей (индикаторов) достигнутых Супоневской сельской администрацией, в результате выполнения задач по следующим фактическим  показателям:
- число дорог, в отношении которых проводился:

                           капитальный ремонт – 2;

                           ямочный ремонт – 5;

                           отсыпка шлаковым отсевом, щебнем, песком  – 8 дорог;                                                                  
- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог – составил 75%;
- доля отремонтированных дорог общего пользования к общей протяженности (37,1/91,7)*100% – 0,40%;
- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года – 92%;
- количество улиц, по которым заменены светильники, провода СИП – 14;

- количество убранных стихийных несанкционированных свалок – 14;
- скашивание сорной растительности – 5 га;

- количество изготовленных и смонтированных обустройств – 26 в том числе, изготовлены ограждения для 5 детских площадок, изготовлены ограждения для мест временного сбора мусора в количестве – 15 штук, смонтирована беседка с навесом по ул. Тимоновская, перила с ул. Московской на ул. Первомайская и с ул. Фокина на ул. Тимоновская, установлены детский городок с качелями по ул. Комсомольской в с. Супонево и детское спортивное оборудование по ул. Ломоносова в д. Антоновка, установка игровых элементов на детскую площадку по ул. Набережная, ремонт секций забора вокруг нежилого здания в с.Супонево, ул.Советская,12В.
С учетом данных согласно Приложению 1 оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,02%, а среднее достижение целевых показателей в баллах равно 1.00 (0,93+0,86+1,22)/3, то значение показателя эффективности оценивается как высокая, а достижение показателей эффективности в полном объеме свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. 
