РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

СУПОНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023г.  № 40
с. Супонево

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Содержание 
автомобильных дорог и благоустройство 
территории  муниципального образования 
Супоневское сельское поселение
Брянского муниципального района Брянской области» 
(2018 - 2024 годы)  за 2022 год

В соответствии с разделом 6 муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018 - 2024 годы)»  утвержденной Постановлением от 10 января 2022 года № 2 (с изм.), руководствуясь постановлением Супоневской сельской администрации от 12.03.2018 № 4  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018 - 2024 годы) за 2022 год согласно приложению.

         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Супоневской сельской администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
         4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Супоневской
сельской  администрации                                                           Рыбаков В.И.

Исп. Голубева Т.Н.
Приложение 

к постановлению

Супоневской

сельской администрации

от 28.02.2023 № 40  
Отчет о реализации муниципальной программы 

 «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018 - 2024 годы) за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, реализации основных мероприятий программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области» (2018-2024 годы)  была утверждена в новой редакции постановлением Супоневской сельской администрации 10.01.2022 № 2 (с изменен.) и включает в себя следующие мероприятия:

0 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» (далее – Мероприятие 1);

         0 3 – «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (действует с 01.01.2021г.) (далее – Мероприятие 3);

0 4 – «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей»  (далее – 
Мероприятие 4);

0 6  –  «Организация и обеспечение освещения улиц» (далее – Мероприятие 6);

0 7  –  «Озеленение территории» (далее – Мероприятие 7);

0 8  –  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)»       (далее – Мероприятие 8);

0 9  –  «Мероприятия по благоустройству» (далее – Мероприятие 9);.   

1 1  – «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования» (далее – Мероприятие 11).
Данная программа направлена на достижение следующих целей:
- создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- создание условий для комфортного проживания граждан и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения на территории Супоневского сельского поселения; 
 - участие Супоневской сельской администрации в конкурсном отборе по представлению программ (проектов) с привлечением населения, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к участию в решении вопроса по реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования в 2022 году. Так на конкурсный отбор было представлено четыре проекта:  «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Московская возле дома № 563», «Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Фрунзе» (в районе д. № 64) и «Благоустройство спортивно-игровой площадки в д. Курнявцево», «Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Советская». Однако данные проекты не были определены победителями конкурса программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований. 
Реализация программы осуществлялась путем заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
В результате проведенных мероприятий за 2022 год для выполнения поставленных задач, были осуществлены следующие направления:

               - в сфере дорожной деятельности:

      для обеспечения выполнения переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства Супоневской сельской администрацией были осуществлены следующие работы, услуги и закупки  товаров:

             – произведены работы: 

 -  по ямочному ремонту асфальтобетонным покрытием дорог с. Супонево, ул. Московская, от дома № 332 до дома № 514, 1-й Ленинский переулок, спуск на ул. Набережную и д. Антоновка, ул. Центральная, ул. Ромашина от дома № 5 до ул. 1-я Новозыбковская. 

 - по отсыпке и ремонту дорожного полотна (засыпка ям, неровностей и выбоин щебнем, шлаком, песком): в с. Супонево - ул. Фрунзе (отсыпка обочин), пер. 1-й Ленинский, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Молдавская, Мелторативная, ул. Тимоновская, ул. Славянская, пер. 4-й Славянский, ул. Шоссейная; подъезд к кладбищу в д. Курнявцево; в д. Антоновка ул. Тютчева, Суворова, ул. Кутузова, ул. Центральная - для этих целей приобретено щебня - 50 м3, асфальтобетонной крошки – 20 м3, шлакового отсева - 500 м3.  Работы выполнены как собственными силами, так и с привлечением специализированной техники;
- выполнена услуга строительного контроля за выполнением работ на объекте:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Секселева Брянского района, Брянской области»;
-  выполнены работы по устранению обрушения автодороги по пер. Речному, в ходе работ произведена отсыпка обрушения а/дороги грунтом, боем, отсевом, щебнем, осуществлены услуги по доставке щебня, боя, отсева, по перевозка грунта автомобилем КАМАЗ, оказаны услуги специализированной техникой (погрузчиком) по засыпке обрушения;
 - по обустройству дороги на объекте: «Пересечение автодороги по ул. Московской с. Супонево в районе д.44 с автодорогой по пер. Речному. Выполнено устройство искусственной неровности и установлены дорожные знаки; 
 - производились работы; 
      в летний период  - грейдирование, выравнивание дорог находящихся в неудовлетворительном состоянии (улицы Тютчева, Суворова, Давыдова, Толстого, Сельская, Королева д. Антоновка, Чувиной, 2-я Урицкого, ул. Шоссейная, Садовая, Первомайска, Тимоновская, Дачная, ул Зеленая с. Супонево, ул. Дружбы, Брынзова, подъезд к кладбищу Курнявцево), ремонт автодорог после ливневых дождей (по ул. Московская, ул. Фрунзе возле д.66/1, пер. Речной - с. Супонево; ул. Суворова, ул. Королева, ул. Давыдова, ул. Ломоносова в д. Антоновка; произведено восстановление горизонтальной дорожной разметки по ул. Фрунзе, Комсомольской, Московской; по договорам ГПХ выполнены работы по уборке ТБО остановочных комплексов и обочин дорог по ул. Фрунзе, Московской и на конечной маршруток № 36, 177 и автобуса № 7;
     в зимний период по очистке от снега  остановочных комплексов общественных маршрутов № 36, 177 и автобуса №7, и посыпке противогололёдными концентратами автодорог общего пользования местного значения Супоневского поселения по  дорогам, как с движением общественного транспорта (ул. Фрунзе, ул. Московская, ул. Полевая, ул. Комсомольская с. Супонево, ул. Центральная, Ромашина д. Антоновка), так и прочим дорогам, для этих целей приобретено – 537,5 т. противогололедной смеси;

 - были оказаны транспортные услуги по перевозке щебня на базу для дальнейшей отсыпки дорог улиц и переулков поселения; ремонта обочин дорог по ул. Московская, Фрунзе; оказаны погрузочно-разгрузочные работы (песчано-солевой смеси); 

 - оказаны услуги по подготовке технических планов по 6 автодорогам: д. Антоновка, ул. Мичурина – 695 м; д. Антоновка, ул. Королева – 684 м; д. Антоновка, ул. Гагарина – 686 м; д. Антоновка, пер. 1-й Озерный -249 м; д. Антоновка, пер. 2-й Озерный – 246 м, д. Антоновка, пер. 3-й Озерный – 181 м.

 - выполнены работы по разработке ПСД и по проверке проектно-сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Секселева», произведен строительный контроль по данному объекту. 

                   В течении отчетного года проведена работа по постановке на учет объектов недвижимого имущества, так: 

- поставлены на учет как бесхозяйные объекты недвижимого имущества 5 автодорог: - д. Антоновка, ул. Гагарина протяженностью 690м, пер. 1-й Озерный протяженностью 260м, пер. 2-й Озерный протяженностью 340м, пер. 3-й Озерный протяженностью 200м, ул. Суворова протяженностью 572м;
- подготовлено технических планов на 3 автодороги: - подъездная дорога к Свенскому монастырю с Супонево; автодорога д. Антоновка ул. Мичурина и ул. Королева. 
    Решением Брянского районного суда признано право собственности за муниципальным образованием Супоневское сельское поселение на 1 автомобильную  дорогу,  ранее  бесхозяйную: с. Супонево, ул. Дачная.

           для обеспечения выполнения переданных полномочий на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним  произведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Секселева, с. Супонево, Брянского района, Брянской области протяженностью 474 п.м. (общая S - 2133 м2) в сумме 7 864,5 тыс. руб.
Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 12 539,7 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:

           материально-техническое обеспечение (приобретение асфальта-бетонной крошки, щебня, противогололедной смеси, ГСМ) – 1 827,6 тыс. руб.;

          транспортные услуги, услуги по оказанию погрузочно-разгрузочных работ (услуги погрузчика), услуги автомобиля КАМАЗ – 915,9 тыс. руб.;  
           выполнение работ в зимний период по очистке улиц (дорог) от снега, очистка от снега остановочных комплексов – 618,6 тыс. руб.;
мероприятия по подготовке техпланов на автомобильные дороги, разработка проектно-сметной документации, проведение проверки сметной ПСД, строительный контроль – 174,2 тыс. руб.

                - в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей осуществлялась Супоневской сельской администрацией своевременно и в полном объеме;

                - в сфере благоустройства:

   по организации и обеспечению освещения улиц: Супоневской сельской администрацией в отчетном периоде собственными силами проводились работы по 
реконструкции уличного освещения, произведен ремонт щитов учета электроэнергии на 19 ТЭПах, проводилась замена вышедших из строя светильников 19шт., ламп -212 шт., прожекторов  6 шт. (по ул. Первомайская, Славянская, Московская, Зеленая, Набережная, 2-я Урицкого, Фокина, Чувина, Мелиоративная, Д. Бедного, Свенская, Есенина, Арсенальная и другие с. Супонево, в д. Антоновка ул.Тютчева,  ул. Гагарина, Центральная, Ломоносова, 1-я, 2-я Новозыбковская и другие), осуществлен ремонт и замена кабеля СИП и комплектующим к ним на ул Первомайской, д. Курнявцево более 150 м. Произведен ремонт и замена магнитных пускателей на 15 ТЭП, еженедельно проводится настройка реле времени в ТЭП в количестве 24 шт.; произведен ремонт светильников, ламп в количестве 142 шт. Для этих целей приобретались – лампы, светильники LED, провода СИП, кабеля ВВР, зажимы, автовыключатели, электросчетчики, магнитные пускатели, контракторы, коробки распределительные и другие материалы для обслуживания уличного освещения. Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования, еженедельный контроль, ревизия и техническое обслуживание 26 узлов учета наружного освещения установленных в КТПН.
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 5 343,5 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:

          оплата за потребленную электроэнергию – 4 480,6 руб.;

          материально-техническое обеспечение – 309,9 тыс. руб.;

           монтаж светильников и проводов СИП, услуги энергетика, ремонт сетей уличного освещения – 553,0 тыс. руб.
       по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ): проводились работы по спиливанию и сносу сухих и аварийных деревьев, обрезке деревьев собственными силами в районе Свенского монастыря, кладбища ул. Д. Бедного. Так же в течении всего отчетного периода осуществлялась очистка территории около кладбищ от мусора, травы и мелкой поросли, вывоз собранного мусора и твердых отходов с территории кладбищ, был организован подвоз песка для облагораживания мест захоронений, произведены услуги захоронения отходов V класса опасности, не относящихся к ТБО, оказаны услуги по  вывозу и передачи на утилизацию ТКО. Для подсыпки мест захоронений на кладбище в д. Курнявцево приобретено песка - 48 м3.
            Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили 304,4 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:

           Уборка мусора, вывоз и передача на утилизацию ТБО, услуги по произведению захоронения отходов V класса опасности – 274,4 руб.;

           приобретение песка и услуги на его перевозку для подсыпки мест захоронения на кладбище в д. Курнявцево – 30,0 тыс. руб.;
       по озеленению территорий и мероприятий по благоустройству: 
         – для поддержки санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства в течение года производилась уборка мусора и ТБО с обочин и остановочных комплексов, воинских захоронений; очистка от снега и посыпка песком пешеходных дорожек, остановочных комплексов; уборка общественного туалета; окос травы по улицам сельского поселения, в местах воинских захоронений, содержание и благоустройство сквера по ул. Советская; демонтаж старых детских площадок, работы по ремонту детского оборудования, переходов; произведен ремонт 3-х остановочных комплексов ул. Московская, Комсомольская, Цетральная (замена элементов и крыши), ремонт ящиков сбора ТБО – 5 шт.; уборка детских и спортивных площадок; производился вывоз бытовых отходов и мусора, образующихся при проведении субботников и в местах общего пользования -  для этих целей приобретались расходные материалы, хозинвентарь, инструменты и другие материалы для уборки территорий; 
         – производились погрузочно- разгрузочные работы с привлечением автомобиля «КАМАЗ», автокрана, в том числе для установки и разборки новогодней елки, планирование (грейдирование) пожарного проезда к водоему; оказаны транспортные услуги по  перевозке отсева на благоустройство детской спортивной площадки «Молодежная» в д. Антоновка и, по  перевозки грунта и строительных материалов для засыпки площадки на Племобъеденении; выполнены услуги привлечения автомобиля-вышки для спиливания деревьев и сучьев с улиц поселения и их вынос (ул. Березовая, Октябрьская, ул. Советская, ул. Урицкого, Набережная, Московская), услуги спецтехники,  экс.-погрузчика; выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Детская игровая площадка по ул. Московская возле дома №563, проведена проверка технического состояния транспортных средств;
         – в течении года производился ремонт трактора грейдера ДЗ -142 (ремонт центральной лапы подъемного механизма и ножей на центральной лопате, ремонт гидроцилиндра, передней лопаты и подъемного механизма, тормозной системы, ремонт подвесного оборудования, гидросистемы средней лопаты), ремонт "Блюминг"  (ремонт передней и задней лапы ковша, тормозной системы, гидравлического цилиндра (разборка, сборка), замена ножа на отвале), ремонт трактора "МТЗ-82" (ремонт системы разбрасывания – разборка сборка), работы по обслуживанию и ремонту самосвала САЗ-53; произведен ремонт триммеров - для этих целей приобретались: вал карданный переднего моста УАЗ, топливный насос ТНВД 4УТНИ-1111005-20 Д-243И, стартеры редукторные на автомобили УАЗ, ГАЗ, свечи, кардан 50-3401060 рулевой МТЗ, кран отопителя ВАЗ, болты, аккумуляторы – 4ед. и другие запчасти, тосол, масло. Проведен осмотр и профилактика на  двух мусоровозах, для реализации через аукцион. Приобретена спецодежда (костюмы, кепи, ботинки,  сапоги). Осуществлены услуги по страхованию транспортных средств;
         – произведен собственными силами ремонт  двух бытовых помещений для рабочих, для этих целей были приобретены цемент для пола, грунтовка, штукатурка для стен, шпатлевка и другие материалы.
Расходы на данные мероприятия в рамках муниципальной программы составили  2 655,9 тыс. руб., в том числе по основным направлениям расходов:        
на поддержку санитарного состояния территорий в чистоте и порядке, в том числе ремонт детских площадок, переходов, услуги по спиливанию и уборке деревьев – 1 267,0 тыс. руб.;

          техническое обслуживание и ремонт транспортного парка Супоневской сельской администрации, с приобретенными запчастями и ГСМ – 1 077,3 тыс. руб.

          материально-техническое обеспечение – 261,5 тыс. руб.;

          разработка проектно-сметной документации и проведение проверки сметной стоимости ПСД – 50,0 тыс. руб.;
Раздел 2.  Сведения об использовании  финансовых средств и факторах повлиявших на выполнение мероприятий муниципальной программы
Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения, бюджета района и областного бюджета по плану составил 22 452,62 тыс. руб., фактически израсходовано – 20 926,1 тыс. руб. 

По Мероприятию 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства» за счет средств бюджета района по плану составил 4 675,16 тыс. руб., фактически израсходовано – 4 675,16 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию 2, 3 – «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним» за счет средств бюджета района, областного бюджета по плану составил 7 864,55 тыс. руб., фактически израсходовано – 7 864,55 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  4  -  «Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей» за счет средств бюджета поселения по плану составил 78,73 тыс. руб., фактически израсходовано – 78,73 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  6  -  «Организация и обеспечение освещения улиц» за счет средств бюджета поселения по плану составил 5 936,92 тыс. руб., фактически израсходовано – 5 343,46 тыс. руб. (на 90,0% - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  7  -  «Озеленение территории» за счет средств бюджета поселения по плану и факту составил 4 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  8  -  «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)» за счет средств бюджета поселения по плану составил 400,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 304,36 тыс. руб. (на 76,03% - мероприятие выполнено).
По Мероприятию  9  -  «Мероприятия по благоустройству» за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 492,96 тыс. руб., фактически израсходовано – 2 655,90 тыс. руб. (на 76,04 % - мероприятие выполнено). 

По Мероприятию 11 - «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования» по данному мероприятию были поданы заявки на участие в четырех проектах - это «Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Фрунзе» (в районе д. № 64) и «Благоустройство спортивно-игровой площадки в д. Курнявцево», и два новых проекта это объект «Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Советская» и «Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Московская» в с. Супонево.

 Однако расходования бюджетных средств по данному мероприятию не производилось, т.к. по итогам конкурсного отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования данные проекты не прошли соответствующий отбор и не стали участниками их реализации. Это и явилось особым фактором повлиявшим на ход реализации муниципальной программы. Оценка исполнения бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования приведена в Приложении 1 к настоящему отчету и составляет по проценту исполнения запланированных бюджетных ассигнований – 93,2 %.
Раздел 3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение года в муниципальную программу Постановлением Супоневской сельской администрации вносились следующие изменения: № 141 от 17 июня 2022 года, № 258 от 25 октября 2022 года, № 2 от 09 января 2023 года.
Раздел 4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог и благоустройство территории  муниципального образования «Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области» (2018 - 2024 годы)»
за 2022 год
        Сведения о достижении целевых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.    

         Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании  следующих качественных целевых показателей:

    - выполнение комплекса работ  по ремонту и содержанию дорожных сетей общего пользования местного значения для создания комфортных условий населению при перемещениях внутри поселения, снижение аварийности среди участников дорожного движения – значение показателя равно 1 баллу;
    - увеличение общей протяженности отремонтированных, в том числе ямочный ремонт, уложенных асфальтом автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения – значение показателя равно 0,9 баллам;
     - реализация программы в области благоустройства сельского поселения, приведение в качественное состояние уличного освещения, элементов благоустройства и сохранения протяженности уличного освещения внутрипоселковых дорог, содержание мест захоронения, обеспечение содержания чистоты и порядка мест общего пользования, детских площадок, улиц и дорог сельского поселения – значение показателя равно 0,8 баллу.
Результативность  реализации муниципальной программы,  также определяется достижением целевых значений показателей (индикаторов) достигнутых Супоневской сельской администрацией, в результате выполнения задач по следующим фактическим  показателям:

- число дорог, в отношении которых проводился:

                           текущий ремонт – 1;

                           ямочный ремонт – 9;

                           отсыпка шлаковым отсевом, щебнем, песком  – 16 дорог;                                                                  

- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог – составил 85%;
- доля отремонтированных дорог общего пользования к общей протяженности (38,3/86,6)*100% – 44,2%;
- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года – 95,5%;
- количество улиц, по которым заменены светильники, провода СИП – 22;

- количество убранных стихийных несанкционированных свалок – 10;
- скашивание сорной растительности – 5,2 га;

- количество обустройств на которых произведен ремонт – 30 в том числе, произведен текущий ремонт на 20 детских площадках, ремонт 3-х остановочных комплексов, выполнены большие работы по устранению обрушения дороги пер. Речной с. Супонево, выполнены работы по обустройству дороги на объекте: Пересечение а/дорог по ул. Московская с. Супонево и пер. Речной (искусственная неровность).
С учетом данных согласно Приложению 1 оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 93,2%, а среднее достижение целевых значений показателей согласно Приложению 2  в баллах равно 0.9 (1,0+0,9+0,8)/3, то значение показателя эффективности оценивается как высокая, а достижение показателей эффективности в полном объеме свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты. 
